Gmina Międzyzdroje

Z A T W I E R D Z A M                                          	 dnia 08.07.2008r

........................................

ZP 341/N-15/2008

Specyfikacja

istotnych warunków zamówienia

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony

Podstawa prawna – art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

Rozbudowa hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej

Nr 1 w Międzyzdrojach

Przetarg opublikowano :

- W Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 152885 - 2008 z dnia 08.07.2008r

- Na stronie internetowej Gminy Międzyzdroje : www.bip.miedzyzdroje.pl  w dniu 08.07.2008r

- Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 08..07.2008r

Międzyzdroje - 2008r

I. Informacja o Zamawiającym

Gmina Międzyzdroje

reprezentowana przez

p. Leszka Dorosz – Burmistrza Międzyzdrojów

Adres Urzędu Miejskiego :

ul. Książąt Pomorskich 5

72 – 500 Międzyzdroje

tel.( 091 ) 32 75 652,   fax ( 091 ) 32 75 630

województwo zachodniopomorskie

powiat kamieński

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest p. Tadeusz Konopacki

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje Zamawiający oraz wykonawcy przekazują faxem.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania w formie jak powyżej.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

- Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim wykonawcom, którzy zapoznali się ze specyfikacją poprzez zamieszczenie stronie internetowej Gminy www.bip.miedzyzdroje.pl  lub prześle faxem do tych, którzy otrzymali SIWZ od Zamawiającego.

- W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.

- Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którym doręczono SIWZ.

- W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowaniu oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian.

- Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z użyciem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

- Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej.

II. Tryb udzielenia zamówienia

Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 „ustawy” jw.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia :

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (.Dz. U. z 2007r nr 223 poz. 1655 ).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.z 2006r Nr 156 poz. 1118  z późn.zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007r Nr 19 poz. 115 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005r o zmianie ustawy o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 179 poz. 1486).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie Książki Obiektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120 poz. 1134 ).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.03. 47.401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U.03.120. 1126 ).

- Przepisy i wytyczne branżowe.

1. Przedmiot zamówienia.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

45.21.22.00-8, 45.21.22.25-9, 45.22.32.10-1, 45.24.24.51-8, 45.25.56.00-5,

45.26.00.00-7, 45.26.22.10-6, 45.26.24.10-8, 45.26.25.00-6, 45.31.00.00-3,

45.31.23.11-0, 45.33.00.00-9, 45.33.12.10-1, 45.42.10.00-4, 45.45.00.00-6,

45.22.33.00-9, 45.23.60.00-0.

1.1 Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach do

Rozbudowa ma zapewnić lepsze warunki do uprawiania sportu przez młodzież szkolną oraz pełnić rolę hali sportowej miejskiej. Wielkość pola boiska 20 x 40m oraz wysokość 10m w świetle konstrukcji  będzie umożliwiała rozgrywanie spotkań na szczeblu krajowym. Wysokość hali jest zdeterminowana sąsiednią zabudową istniejącej szkoły oddalonej od hali o 14,5m i zapewnieniem dostatecznego doświetlenia sąsiedniego budynku.

W parterze hali znajduje się hol wejściowy z szatnią i kasą, winda dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia szatni i sanitariatów dla zawodników (uczniów) pomieszczenia techniczne i magazynowe pomieszczenia lekarza i nauczyciela (sędziego). Na piętrze zlokalizowano trybuny dla 240 widzów pomieszczenia sanitarne dla widzów siłownię oraz salkę korekcyjną.

Na terenie działki planuje się utwardzenie terenu oraz wykonanie 15 miejsc parkingowych. Wjazdy na parkingi poprzez istniejący wjazd z drogi wewnętrznej oraz projektowany wjazd z ulicy Leśnej.

Hala sportowa została zaprojektowana, jako budynek niepodpiwniczony w części jednoprzestrzenny, w części dwukondygnacyjny. Wysokość budynku wynosi 13,95m. Dach konstrukcji dźwigarów stalowych kratowych ze spadkiem 2˚.  Wymiary i wysokość hali zaprojektowane zostały w taki sposób by optymalnie wpisać się w stosunkowo niewielką działkę. Wysokość hali dostosowano do sąsiedniej zabudowy, tak by nie wystąpiło przesłanianie budynku szkoły przez nowo wybudowany obiekt.

Fasada budynku tynkowaną tynkiem  mineralnym w neutralnym kolorze białym złamanym szarym, w części  wyższej licowana deskami na podkonstrukcji, przeszklenia partii holu oraz boiska.  Równolegle do ulicy Leśnej w odległości od 4,00 m do 7,50 m od granicy działki przebiega sieć kanalizacji sanitarnej ( 150 mm. Drugi odcinek kanalizacji sanitarnej ( 150 przebiega od strony północno-zachodniej.

Woda opadowa z placów przyległych do północnej ściany budynku spływa poprzez wpusty deszczowe do kanalizacji deszczowej. W rejonie budynków szkoły znajdują się podziemne przewody energetyczne i telekomunikacyjne oraz gazociąg biegnący w linii istniejącego wjazdu i dalej w pasie drogi dojazdowej i ulicy Leśnej. W pasie ulicy Leśnej na wysokości budynku stacji transformatorowej usytuowanego po drugiej stronie ulicy przebiega kabel energetyczny WN.

Północno-zachodnią część działki i teren przed frontem budynku szkoły porastają liczne drzewa liściaste i częściowo iglaste.

Przedmiotem zamówienia jest również wyburzenie istniejącego budynku garażowego.

1.2 Zakres rzeczowy

1.2.1 Obsługa osób niepełnosprawnych będzie realizowana w następujący sposób :

- na parterze istniejącej części budynku wykonana zostanie pochylnia dla osób niepełnosprawnych od strony frontu budynku,

- w holu głównym przy głównej klatce schodowej wykonany będzie dźwig osobowy przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych,

- na każdej kondygnacji wykonane będą WC dla osób niepełnosprawnych.

1.2.2  Konstrukcja, instalacje i przyłącza :

- konstrukcja dachu nad areną hali - wiązary kratowe jednospadowe oparte przegubowo na słupach żelbetowych,

- konstrukcja dachu nad zapleczem – żelbetowa w systemie Filigran. Dach jednospadowy

- Konstrukcja dachu nad holem -  żelbetowa w systemie stropów Filigran opartych na podciągach stalowych z pokryciem dwa razy papa termozgrzewalna,

- ściany fundamentowe żelbetowe gr. 24 cm, zbrojone siatką zewnętrzną i wewnętrzną, ocieplane od zewnątrz styropianem samogasnącym gr.10cm,

- ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne murowane z bloczków silikatowych klasy 150, na zaprawie cementowo-wapiennej, zewnętrzne ocieplone od zewnątrz styropianem gr.12cm,

- ściany działowe murowane z  bloczków silikatowych klasy 150,  gr.12cm na zaprawie cementowo-wapiennej,

- nawierzchnia areny boiska wykonana z parkietu zgodnie z dokumentacją techniczną,

- wentylacja mechaniczna wywiewno – nawiewna z centralami podwieszanymi i wentylatorami wywiewnymi dachowymi, a w pomieszczeniach wywiew realizowany będzie tranzytowo z pomieszczeń kompleksu szatniowego za pomocą kratek w drzwiach oraz tranzytowo za pomocą linii wywiewnej,

- instalacja wewnętrzna wody zimnej ( wykonana z rur PE-x ) zasilana będzie z przebudowanego przyłącza wodociągowego ( Włączenie wykonane będzie w istniejącym budynku szkoły. Dla podłączenia wody do budynku hali zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi należy wykonać nowe przyłącze wodociągowe z rur z rur PE  100 /SDR17 PN10 łączonych za pomocą zgrzewania o długości 92,5m. Włączenie przyłącza do istniejącej  sieci zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wykonać do istniejącego wodociągu Ø 406,4 mm wykonanego ze stali, usytuowanego w ulicy Leśnej ),

- instalacja ciepłej wody użytkowej zasilana będzie z istniejącego węzła cieplnego,

- przyłącza sanitarne będą włączone do istniejącego kolektora odprowadzającego ścieki z istniejącego budynku szkoły,

- ścieki deszczowe nie będą trafiać do sieci, a zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi dotyczącymi odprowadzenia wód deszczowych z terenu inwestycji w związku z brakiem w pobliżu istniejącej sieci kanalizacji deszczowej przewiduje się wykorzystać wody do nawodnienia znajdujących się na terenie inwestycji terenów zielonych,

- zasilanie w energię elektryczną przez nowe przyłącze kablowe od stacji transformatorowej do złącza kablowo-pomiarowego ( Istniejące przyłącze ZK-3 kablowe zlokalizowane przy istniejącym budynku szkoły zostanie wymienione na nowe ZK-3B. Z nowego złącza kablowego zostanie zasilona hala gimnastyczna z zapleczem oraz istniejący budynek szkoły ),

- hala sportowa zostanie oświetlona oprawami specjalistycznymi dla obiektów sportowych typu PG, wyposażonymi w źródła światła metalohalogenkowe                     ( Oświetlenie sali będzie zasilane w układzie 3-fazowym. Oświetlenie podstawowe wykonane będzie przy zastosowaniu w większości pomieszczeń opraw fluorescencyjnych, w ciągu komunikacyjnym zostanie zastosowana linia świetlna. W pomieszczeniach prysznicy i toaletach zastosowane będą oprawy posiadające stopień ochrony IP44, tzn. oprawy bryzgoszczelne ),

- dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi wykonana będzie instalacja piorunochronna,

- instalacja nagłośnienia Sali wykonana zgodnie z projektem,

W budynku wykonać ścianę oporową płytowo-żebrową od strony północnej ze względu na występowanie skarpy o wysokości ok.7,50m.

1.2.3 Drogi, parkingi, zieleń.

Po wybudowaniu hali sportowej nawierzchnie wjazdów, dojazdów oraz pieszo-jezdni utwardzone zostaną betonową kostką brukową typu POLBRUK h=8 cm stosowaną do nawierzchni kołowych układaną na piasku i podbudowie z chudego betonu, a na stanowiskach postojowych parkingu nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych.

Ponadto po zakończeniu prac budowlanych i uporządkowaniu terenu wokół zrealizowanego budynku należy wykonać wysiania zieleni trawiastej w bezpośrednim sąsiedztwie budynku oraz nasadzenie nowych drzew, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Przedmiot zamówienia obejmuje również wycinkę 83 drzew, w miejsce których będą nowe nasadzenia.

1.2.4 Zasilania obiektu.

Do zasilania budynku nowego planuje się wykorzystanie wszystkich istniejących przyłączy znajdujących się w obrębie budowy i tak : ogrzewanie realizowane będzie z istniejącej kotłowni  zlokalizowanej w budynku szkoły, zasilanie w wodę odbywać się będzie z istniejącego przyłącza wodnego, ścieki bytowe odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w obszarze budowy poprzez włączenie do istniejącej studzienki ściekowej, zasilanie budynku w energię elektryczną z istniejącego przyłącza elektrycznego, odprowadzenie wód opadowych – na teren działki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym technologia i zakres ich wykonania określone zostały w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej  i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ( STWiOR )

1.3 Wykonanie robót budowlanych.

- Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB ) oraz wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu i nadzoru autorskiego.

- Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty, w tym dokumentację powykonawczą oraz niezbędne opinie i uzgodnienia do złożenia ich do organu nadzoru budowlanego w celu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.

- Wykonywania przedmiotu zamówienia będzie się uważać za zakończone – odbiór ostateczny, jeżeli Zamawiający uzyska decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie zbindowanej wszelkie dokumenty za wykonany przedmiot zamówienia, a zwłaszcza :

- instrukcje ( w języku polskim ) użytkowania zamontowanych urządzeń,

- dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń,

- protokoły z badania materiałów i urządzeń,

- dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,

- inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji.

- Wykonawca zaopatrzy obiekt w oznaczenia i instrukcje wymagane obowiązującymi przepisami ( p.poż., sanitarne, bhp ).

- Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej.

- Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).

- Użyte w dokumentacji projektowej materiały (o nazwach handlowych tam zawartych ) nie są obowiązujące.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów równoważnych do materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom techniczno – użytkowym określonym w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy  materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru.

- Wykonawca udostępni Zamawiającemu do wyłącznej dyspozycji umeblowanego zestawu kontenerowego wyposażonego w pełną instalację elektryczną i ogrzewanie, a także zasilonego w energię elektryczną (umeblowanie: 3 stoliki oraz 10 krzeseł).

- Wyroby budowlane użyte do wykonania robót musza odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach – cyt. wyjątki :

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r.o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Art. 4. Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych.

Art. 5. 1. Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:
1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy.
2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo specyfikacjom technicznym, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest także dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny zgodności.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

( Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r )

Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.

1.4 Podwykonawcy.

Zamawiający wyraża zgodę na podzlecanie robót budowlanych i montażowych podwykonawcom.

W przypadku zatrudnienia podwykonawców do wykonania robót innych niż powierzonych w ofercie, Wykonawca zobowiązany będzie złożyć pisemny wniosek do Inżyniera Kontraktu o zaakceptowanie poszczególnych podwykonawców. Wraz z wnioskiem wykonawca przedstawi następujące dokumenty :

- projekt umowy z podwykonawcą uwzględniający postanowienia wynikające z wzoru umowy będącego załącznikiem do SIWZ,

- uprawnienia podwykonawcy, jeżeli powierzone prace wymagać będą posiadanie takich uprawnień,

2. Warunki rozliczenia inwestycji:

- Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy zamówienia określony w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji projektowej, STWiORB.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

- Cena wykonania przedmiotu zamówienia obejmująca roboty budowlane podana przez wykonawcę w ofercie jest ceną ostateczną i nie może podlegać jakimkolwiek podwyżkom. Cena oferty stanowi indywidualne ryzyko wykonawcy.

- Do rozliczeń za wykonanie przedmiotu umowy mają zastosowanie przepisy art. 632 Kodeksu cywilnego.

- Wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia i jakikolwiek błąd w jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawność złożenia oferty.

- Kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowić będzie maksymalną wartość zobowiązania.

- Zamawiający dopuszcza rozliczenia za wykonane części robót. Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie harmonogram rzeczowo – finansowy wykonany przez wykonawcę oraz protokół wykonania i odbioru częściowego robót       ( świadectwo przejściowe ).

- Harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania robót opracowany przez wykonawcę musi być sporządzony z uwzględnieniem następujących uwarunkowań :

- poszczególne części wykonania zamówienia muszą tworzyć element możliwy do odbioru np. roboty ziemne, fundamenty, ściany nadziemia, ścianki działowe, stropy, słupy, podłoża i posadzki, instalacje wewnętrzne i przyłącza, tynki wewnętrzne, okładziny ścian, malowanie, konstrukcja dachu, pokrycie dachu, stolarka okienna i drzwiowa, elewacje, zagospodarowanie terenu, wyposażenia i inne kompletne,

- suma wartości poszczególnych części i faktur nie może przekroczyć 90 % całkowitej ceny oferty,

- ostatnia faktura ( odbiór ) ostatecznego zakończenia i odbioru robót nie może być wystawiona na kwotę mniejszą niż 10 % całkowitej ceny oferty,

- Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia będzie odebrany bez usterek, spełniał będzie warunki jego przeznaczenia i Zamawiający uzyska decyzję pozwolenia na użytkowanie.

- Postawą ustalenia wynagrodzenia ( ceny brutto oferty ) będzie kosztorys ofertowy opracowany przez wykonawcę metodą uproszczoną na podstawie dokumentacji projektowej,  STWiORB, wytycznych i zaleceń określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wniosków wynikłych po dokonanej wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót budowlanych.

- Zapłata za faktury następować będzie z wykorzystaniem terminu odroczonej  zapłaty  - do 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego sprawdzonej i zatwierdzonej faktury przez Inżyniera Kontraktu.

3. Dostępność dokumentacji projektowej.

- Dokumentacja projektowa kompletna w wersji papierowej jest dostępna w siedzibie Zamawiającego u p. Tadeusza Konopackiego w dniach roboczych w godzinach służbowych.

- Zamawiający może wypożyczyć komplet dokumentacji projektowej w celu powielenia przez wykonawcę za kaucją w wysokości 2500,00 zł na okres 3 dni. Utrata lub zniszczenie choćby części dokumentacji pozbawi pożyczającego wniesioną kaucję.

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zadania :

- rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia – z dniem przekazania terenu budowy,

- zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia – 19 miesięcy od daty zawarcia umowy

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy :

- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 02 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. Nr 173 poz. 1807,

- posiadają wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny gwarantujący wykonanie zamówienia oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i w tym względzie :

- wykażą i udokumentują ( referencje lub opinie lub listy polecające ) w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania ( VII.2003 - VII.2008 ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 5.000.000 złotych ,

- dysponują osobami, które mogą być wyznaczeni na stanowiska :

  - kierownika Budowy - z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń;

  - kierownik robót sanitarnych z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, urządzeń cieplnych;

  - kierownik robot elektrycznych z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych; .

  - Uprawnienia kadry kierowniczej muszą odpowiadać wymaganiom określonym w art.12 i 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane,

  - Kadra kierowania budową musi posiadać stwierdzenia przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie ( uprawnienia ), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, a jeżeli posiada uprawnienia wydane po 14.02.1995r - zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

- dysponują narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do realizacji zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie robót i w tym względzie :

  - dla zabezpieczenia bieżącego wykonywania robót posiadają środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości min. 800.000 zł,

  - osiągnęli w każdym z ostatnich 2 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy , za ten okres - przychody ze sprzedaży i zrównanych z nimi na poziomie ponad 8 mln zł. rocznie,

  - posiadają ubezpieczoną OC z tytułu działalności gospodarczej w zakresie co najmniej podstawowym na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 zł na wszystkie zdarzenia,

- nie podlegają wykluczeniu w rozumieniu art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- wykonawcy wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego i które wspólnie zamierzają składać ofertę muszą wykazać, że :

- każdy z osobna :

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania, posiadają uprawnienia do działalności w zakresie objętym zamówieniem zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

- wspólnie muszą wykazać, że :

- posiadają uprawnienia do wykonywania czynności przewidzianych do zrealizowania przedmiotu zamówienia ( osoby z uprawnieniami budowlanymi),

- dysponują odpowiednim sprzętem technicznym,

- dysponują odpowiednim personelem do wykonania zamówienia,

- posiadają odpowiednie środki finansowe do wykonania zamówienia,

- osiągnęli w każdym z ostatnich 2 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy , za ten okres - przychody ze sprzedaży i zrównanych z nimi na poziomie ponad 8 mln zł. rocznie.

- przynajmniej jeden z wykonawców musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego,

- Do oceny sytuacji ekonomicznej dodają się wszystkie walory poszczególnych wykonawców.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia – nie spełnia.

VI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy do oferty.

A. Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę :

1. Wypełniony  załącznik nr 1 – formularz „OFERTA”

2. Oświadczenia o :

- sposobie realizacji zamówienia tj. siłami własnymi lub przy użyciu podwykonawców,

- udzielenia 36 miesięcznego okresu gwarancji jakości na wykonane roboty,

- uporządkowaniu terenu po zakończeniu robót,

- zaakceptowaniu warunków zapłaty i rozliczenia określonych w rozdziale III pkt. 2,

- opracowaniu planu bioz  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia          23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126 ),

- sporządzeniu Książki Obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- dokonaniu wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót budowlanych ( podać datę odbycia wizytacji obiektów ),

- opracowaniu kompletu dokumentacji wymienionej w rozdz. III pkt. 1.3 ppkt. 4.

3. Wykaz części zamówienia, jakie zamierza powierzyć wykonawca podwykonawcom.

4. Kopia dowodu wniesienia wadium.

5. Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną.

Kosztorys ofertowy musi zawierać :

- zestawienie materiałów wraz z ich cenami jednostkowymi,

- wartości czynników produkcji tj. rbh, Z, Kp, Kz.

B. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu :

    - Oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego ( jeżeli wniosek jest składany wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika ).

    - Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( jeżeli wniosek jest składany wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone osobno przez każdego z partnerów ).

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z krótkimi informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnymi do wykonania zamówienia wraz z uprawnieniami oraz zaświadczeniami wpisu na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego i wg potrzeby zaświadczenia lub decyzje o wpisie do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora nadzoru Budowlanego.

    - Oświadczenie o dysponowaniu narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do wykonania zamówienia.

    - Informacja z Banku lub SKOK o stanie środków finansowych lub zdolności kredytowej wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - Polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000 zł .

    - Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres) robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.

    - Rachunek zysków, strat i zobowiązań za lata obrotowe 2006 i 2007 lub inny dokument określający obroty, zysk oraz zobowiązania - za lata obrotowe 2006r i 2007r, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

    - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć do wniosku :

    - pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich partnerów do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

    - wykaz wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

    - oświadczenie wykonawców o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

    - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej : składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dokumenty, o których mowa w pkt. lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dokument, o którym mowa w pkt lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną.

VII. Wymagania dotyczące wadium

Wysokość wadium na całość zamówienia ustala się w kwocie 100.000 złotych

słownie : sto tysięcy złotych.

- Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego

- Bank: BGŻ S.A OR/Szczecin o/Międzyzdroje

- Nr rachunku : 38 2030 0045 1110 0000 0054 7180

z dopiskiem na blankiecie przelewu „ wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej - Rozbudowa hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach”. Kopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

- Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczeniu pieniężnym SKOK lub poręczeniach udzielanych przez podmioty  o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty.

- Z treści powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W treści gwarancji wadialnej muszą być dokonane następujące stwierdzenia :

      - nazwa i adres Zamawiającego,

      - oznaczenie numeru postępowania,

      - określenie przedmiotu zamówienia,

      - nazwę i adres wykonawcy,

      - w przypadku jeżeli ofertę składa kilku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z treści gwarancji musi wynikać :

            - wykaz wszystkich wykonawców wspólnie składających ofertę,

            - że gwarant zapłaci wymienioną kwotę w przypadku, jeżeli którykolwiek z wykonawców odmówi podpisania umowy, nie zostanie wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

      - termin ważności.

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. tj. do dnia  11.08.2008r do godz. 10.00.

- Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

- Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

- Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów wykonawców, Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po:

- upływie terminu związania ofertą,

- zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy,

- unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia,

VIII. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc dzień pierwszy – dzień składania ofert..

IX. Sposób przygotowania oferty.

- Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco :

Adres Zamawiającego „Oferta – Przetarg na rozbudowę hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach nie otwierać przed ……...2008r godz. 10.30 Adres składającego ofertę

- wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania,

- opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem bez śladowym jej otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia,

- dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną,

- za poprawne podpisanie dokumentów Zamawiający uzna jeżeli podpis będzie dokonany czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby uprawnionej lub na pieczęci imiennej będzie złożona parafa,

- wszelkie poprawki powinny być podpisane przez osobę uprawnioną,

- oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

- oferta powinna być złożona w teczce lub zbindowana, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty,

- Zmiany, w złożonej już ofercie, może dokonać Wykonawca tylko przed upływem terminu    składania ofert.

- Ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert.

- Zmiany w ofercie lub jej wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach, jak składanie z  dopiskiem na kopercie „ ZMIANA „ lub „ WYCOFANIE „

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  - Oferty należy składać do dnia 11.08..2008r do godziny 10:00 w  sekretariacie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach.

  - Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 11.08. 2008r o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna.

  - Otwarcie ofert jest jawne.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji

  - W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek zamawiający niezwłocznie prześle informację, o której mowa w punkcie 4.

  - Ofertę wniesioną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

  - W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

  - Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

XI. Opis sposobu obliczenia ceny.

            - Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu „Oferta” (zał. Nr 1 do SIWZ) w kwocie brutto  z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.

            - Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem kompletnego zamówienia.

            - Cena oferty wynikać będzie z opracowanego przez wykonawcę kosztorysu ofertowego metodą uproszczoną.

            - Cena oferty musi obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji projektowej, a także koszty robót nie ujętych w dokumentacji projektowej, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, również  obsługę geodezyjną oraz wszelkie podwyżki cen w okresie realizacji robót oraz inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, koszty składowania i utylizacji materiałów z rozbiórek, koszty doprowadzenia do stanu poprzedniego terenu, likwidacji zaplecza budowy, a także koszty przeprowadzenia wszelkich pomiarów i sprawdzeń wykonanych instalacji.

            - Cena ofertowa obejmuje także:

- organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,

- poniesienie kosztów wykonania przyłączy energii elektrycznej, wody oraz pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej, wody podczas realizacji zadania,

- wykonanie dokumentacji określonej w rozdziale III pkt. 1.1.2 SIWZ.

- naprawienie ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

- przywrócenia porządku na terenach używanych przez Wykonawcę do stanu pierwotnego,

Zamawiający nie zapłaci za pozycje, za które nie zostanie podana przez wykonawcę żadna cena. Jeżeli takie prace zostaną wykonane, będzie się uważało, iż są one pokryte przez inne ceny ryczałtowe w kosztorysie ofertowym.

            - Koszty zajęcia pasa drogowego na czas wykonywania robót obciążają wykonawcę.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r ze zmianami tj. Dz. U z 2004r Nr 204 poz. 2086, prowadzenie robót w pasie drogowym wymaga zezwolenia właściwego zarządcy drogi. Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, które stanowią iloczyn powierzchni zajętego pasa x stawka opłat x ilość dni zajęcia.

O zajęcie pasa drogowego wraz z wnioskiem o naliczenie opłat występuje wykonawca wykonujący roboty w pasie drogi.

            - Sposób opracowania kosztorysu ofertowego – Zamawiający nie narzuca podstaw wyceny i norm opracowania kosztorysu ofertowego.

Kosztorys ofertowy opracowany budynkami musi zawierać :

  - zestawienie materiałów wraz z ich cenami jednostkowymi,

  - wartości czynników produkcji tj. rbh, Kp, Z, Kz,

            - Każdy z wykonawców ma obowiązek dokonać wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.

            - Rażąco niska cena:

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,                  w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy.

- Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Ocena ofert:

Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego kryterium :

Cena wykonania zamówienia                         – 100 %

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru :

C = [C min / C bad] x 100

gdzie:

C	- liczba punktów za cenę ofertową

C min	- najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych

C bad	- cena oferty badanej

Opis :

Uzyskana z wyliczenia ilość pkt. zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców faxem podając w szczególności:

  - nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

  - uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone :

  - w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

  - na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.miedzyzdroje.pl

XIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą.

Cenę oferty należy podać wyłącznie w złotych polskich.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy

- Wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca na żądanie i w terminie ustalonym przez Zamawiającego przedstawi oryginalne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań technicznych materiałów           i urządzeń ( w tym aprobaty techniczne, certyfikaty i inne ).

## XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

A. Wymagania ogólne.

- Wybrany wykonawca przed zawarciem umowy obowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy ( ZNWU ).

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny ofertowej.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych;

4) gwarancjach bankowych;

5) gwarancjach ubezpieczeniowych;

6) poręczeniu pieniężnym SKOK,

7) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Należną kwotę zabezpieczenia wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed zawarciem umowy w kwocie liczonej od całkowitej ceny oferty.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 3.

- Zamawiający zwróci 70 % wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi wynosić będzie 30% wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w pkt. 10,  zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości.

B. Sposób wnoszenia i rozliczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wykonawca wniesie ZNWU przed zawarciem umowy w następujący sposób :

- 100 % należnej kwoty wynikającej z wysokości całkowitej ceny oferty wnosi w dniu zawarcia umowy,

- 70 % wniesionego ZNWU podlegać będzie zwrotowi po zakończeniu i odbiorze robót,

- 30 % wniesionego ZNWU wniesionego w pieniądzu pozostanie złożone na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego na okres odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych robót.

- ZNWU w kwocie jak w pkt. 3 wniesione w innej formie niż w pieniądzu, to dokument gwarancyjny lub poręczenie wystawiony zostanie na okres min. 3 lat licząc od daty odbioru końcowego wykonanych robót.

## XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

## Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Umowa na poszczególne części zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawców.

## W razie nienależytego wykonania robót lub powstania szkody z winy Wykonawcy, zobowiąże się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego wykonania zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

- O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem.

- W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmiany zakresu robót lub zamiany, rozliczenia za te czynności będą dokonywane wg danych podanych w ofercie.

- Podpisanie protokołu odbioru przedmiotu zamówienia za wykonane zamówienie nastąpi po jego zakończeniu i odbiorze bez wad oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

## Wykonawca na własny koszt oznakuje i zabezpieczy teren robót.

## Wykonawca dokona na własny koszt ubezpieczenia budowy z tytułu szkód i od odpowiedzialności cywilnej.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Środki ochrony prawnej określa dział VI, rozdziały 1-4 (art. 179 – 198) ustawy z dnia

9 lutego 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177).

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,  z zastrzeżeniem protestu dotyczącego specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

- Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- z chwilą wniesienia protestu, po terminie składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu.

- Z uwagi na wartość zamówienia przekraczającą równowartości 206.000 euro, wykonawcy przysługuje wnoszenie odwołania do Prezesa UZP.

XVIII. Załączniki do specyfikacji

nr 1 – formularz „OFERTA”,

nr 2 – wzór umowy,

nr 3 – dokumentacja projektowa na CD

nr 4 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych,

nr 5 – dokument gwarancyjny

nr 6 – zestaw pytań i odpowiedzi, jakich udzielono w poprzednim postępowaniu

nr 7 – dodatkowe rysunki PDF

nr 8 – załącznik do dokumentacji projektowej – wykaz stali

nr 9 – inwentaryzacja zieleni

nr 10 – badania geologiczne

nr 11 – rys. schemat kotłowni

nr 12 – rys. podciągi

nr 13 – rys. balustrady

nr 14 – przedmiar robót instalacji CO i kotłowni

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Rozbudowa hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej

Nr 1 w Międzyzdrojach

Tryb postępowania : przetarg ograniczony

1. Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………………………………………….

Siedziba………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………………………..

adres e-mail: ………………………………………………………………………………………..

nr NIP ………………………………………….…………………………………………………….

nr REGON ……………………………………….………………………………………………….

# 2. Dane dotyczące zamawiającego :

Gmina Międzyzdroje

reprezentowana przez

p. Leszka Dorosz – Burmistrza Międzyzdrojów

Adres Urzędu Miejskiego :

ul. Książąt Pomorskich 5

72 – 500 Międzyzdroje

3. Zobowiązania wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę ryczałtową :

kwota netto.........……… zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………)

Podatek VAT  ............. %

VAT ………......… zł

Cena wykonania całego zamówienia brutto : ............................... zł

(słownie: ………………………………………………………………..............…………………)

4. Oświadczenia wykonawcy :

- wyrażam zgodę na termin odroczonej płatności: 30 dni

- zobowiązuję się wykonać zamówienie w okresie : …….........………

- na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- uważam się za związanego niniejszą ofertą do dnia ………………………………

- zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: ……………………, w formie …………………………………………

- poświadczam wniesienie wadium w wysokości: …………………… zł                                            w formie ……………………....................……………………

- na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i dokumenty :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................……

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...................……

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...................……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Oferta wspólna ( jeżeli występuje ).

# Pełnomocnik wykonawców wspólnie składających ofertę :

Nazwisko, imię …………………………………………………………………………………

Stanowisko ……………………………………......……………………………………………

Telefon.....………………… Fax ……………………….

Zakres umocowania :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............………………

# 6. Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na nasze konto :

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

………………..........……………………………………

(imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy )

data ..............................

mp.

- niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2

WZÓR UMOWY

UMOWA Nr ........ / 2008r.

Zawarta w dniu ............................ pomiędzy Gminą Międzyzdroje z siedzibą Urzędu Miejskiego przy ul. Książąt Pomorskich 5 w Międzyzdrojach   - zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

reprezentowanym przez :

p. Leszka Dorosz a – Burmistrza Międzyzdrojów,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – p. ………………………………

NIP  ………………………….

a

...................

z siedzibą w ............... przy ul. .....................

NIP: ________ - ________ - _________

reprezentowane przez :

p. .................

p. ......................

zwanym w treści umowy Wykonawcą.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujące

rozbudowa hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach.

2. Zakres przedmiotu umowy określony został  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ), dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB ), ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

3. Przedmiotem umowy w zakresie robót budowlanych jest rozbudowa istniejącej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach.

Rozbudowa ma zapewnić lepsze warunki do uprawiania sportu przez młodzież szkolną oraz pełnić rolę hali sportowej miejskiej. Wielkość pola boiska 20 x 40m oraz wysokość 10m w świetle konstrukcji  będzie umożliwiała rozgrywanie spotkań na szczeblu krajowym. Wysokość hali jest zdeterminowana sąsiednią zabudową istniejącej szkoły oddalonej od hali o 14,5m i zapewnieniem dostatecznego doświetlenia sąsiedniego budynku.

W parterze hali znajduje się hol wejściowy z szatnią i kasą, winda dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia szatni i sanitariatów dla zawodników (uczniów) pomieszczenia techniczne i magazynowe pomieszczenia lekarza i nauczyciela (sędziego). Na piętrze zlokalizowane będą trybuny dla 240 widzów pomieszczenia sanitarne dla widzów siłownię oraz salkę korekcyjną.

Na terenie działki należy wykoać utwardzenie terenu oraz wykonanie 15 miejsc parkingowych. Wjazdy na parkingi poprzez istniejący wjazd z drogi wewnętrznej oraz projektowany wjazd z ulicy Leśnej.

Hala sportowa, jako budynek niepodpiwniczony w części jednoprzestrzenny, w części dwukondygnacyjny. Wysokość budynku wynosi 13,95m. Dach konstrukcji dźwigarów stalowych kratowych ze spadkiem 2˚.  Fasada budynku tynkowana tynkiem  mineralnym w neutralnym kolorze białym złamanym szarym, w części  wyższej licowana deskami na podkonstrukcji, przeszklenia partii holu oraz boiska.

Przedmiotem umowy jest również wyburzenie istniejącego budynku garażowego.

Do zasilania budynku nowego należy  wykorzystanie wszystkich istniejących przyłączy znajdujących się w obrębie budowy i tak : ogrzewanie realizowane będzie z istniejącej kotłowni  zlokalizowanej w budynku szkoły, zasilanie w wodę odbywać się będzie z istniejącego przyłącza wodnego, ścieki bytowe odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w obszarze budowy poprzez włączenie do istniejącej studzienki ściekowej, zasilanie budynku w energię elektryczną z istniejącego przyłącza elektrycznego, odprowadzenie wód opadowych – na teren działki.

§ 2

- Rozpoczęcie robót budowlanych, a w tym przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego należycie wypełnionego Dziennika  Budowy wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi procesu budowlanego ustala się na dzień ……………….

- Termin wprowadzenia Wykonawcy przez Zamawiającego na plac budowy ustala się na  dzień .................... 2008 roku.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień ……………….

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do:

  - wykonać roboty budowlane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót  oraz wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu i nadzoru autorskiego.

  - użycia materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej,

  - wskazania na piśmie przed rozpoczęciem robót osób funkcyjnych budowy,

  - przejęcia  placu budowy,  jego  zagospodarowania  oraz  właściwego oznaczenia               i zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu  i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy na koszt własny,

  - urządzenia placu budowy we własnym zakresie i na własny koszt,

  - zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń p.poż. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności materialnej,

  - zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami i ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu,

  - ponoszenia   odpowiedzialności   za  szkody  powstałe  na  terenie  budowy  pozostające  w związku przyczynowym lub spowodowane robotami prowadzonymi przez Wykonawcę,

  - ubezpieczenia budowy z tytułu odpowiedzialności za wypadki i szkody wyrządzone przy realizacji prac, w tym ubezpieczenia własnych pracowników, pracowników Zamawiającego i osób postronnych,

  - zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu - jeśli wynika to z dokumentacji  — przed ich  zniszczeniem  lub  uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy;

  - utrzymywania   terenu  budowy  w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania niepotrzebnych  urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów  na koszt własny,

  - wykonania na koszt własny prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii,

  - bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych wydarzeniach  i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót,

  - odtworzenia na własny koszt ewentualnych zniszczeń,

  - usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia,

  - nanoszenia na bieżąco w dokumentacji  zmian  wprowadzanych, w  uzgodnieniu  z Inżynierem Kontraktu,

  - opracowania inwentaryzacji geodezyjnej po wykonaniu robót,

  - przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej,

  - wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty, w tym dokumentację powykonawczą oraz niezbędne opinie i uzgodnienia w celu złożenia ich do organu nadzoru budowlanego w celu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.

  - wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie zbindowanej wszelkie dokumenty za wykonany przedmiot zamówienia, a zwłaszcza :

- instrukcje ( w języku polskim ) użytkowania zamontowanych urządzeń,

- dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń,

- protokoły z badania materiałów i urządzeń,

- dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,

- inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji.

  - wykonawca zaopatrzy obiekt w oznaczenia i instrukcje wymagane obowiązującymi przepisami ( p.poż., sanitarne, bhp ),

  - informowanie Inżyniera Kontraktu o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na  jakość robót oraz opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu umowy,

  - likwidacji placu budowy i uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niż 14 dni po dokonaniu odbioru końcowego robót,

  - przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym przez Wykonawcę Zamawiającemu przedmiotu umowy w dniu ostatecznego odbioru.

Wykonywania przedmiotu zamówienia będzie się uważać za zakończone – odbiór ostateczny, jeżeli Zamawiający uzyska decyzję pozwolenia na użytkowanie.

§ 4

1. Zamawiający zobowiązany jest do :

- uzyskania wszelkich niezbędnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa postanowień lub decyzji właściwych organów niezbędnych do realizacji  przedmiotu umowy oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,

- dostarczenia wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej i STWiORB,

- zgłoszenia osób pełniących obowiązki inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz rozpoczęcia  budowy do właściwego organu Nadzoru Budowlanego w terminie określonym przepisami,

- przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- udzielania Wykonawcy bieżących informacji dotyczących obiektu,

- udostępnienia Wykonawcy  na terenie budowy źródła poboru energii elektrycznej oraz wody stosownie do potrzeb realizacji  przedmiotu umowy,

- stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie , w jakim będzie wymagała realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy należało będzie określenie tych sfer, kiedy takie współdziałanie będzie konieczne,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego w wymiarze i zakresie zapewniającym prawidłową realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

- odebranie wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z umową,

- zapłaty umówionego wynagrodzenia.

2.  W przypadku wystąpienia przeszkód związanych z realizacją przedmiotu umowy wynikających z dokumentacji projektowej Zamawiający  jest zobowiązany w terminie 5 dni od daty wpisu do Dziennika Budowy zająć pisemne stanowisko w przedmiotowej sprawie. Opóźnienie w wyjaśnieniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim może skutkować wydłużeniem końcowego terminu wykonania przedmiotu umowy o okres nie dłuższy niż okres równy okresowi opóźnienia.

§ 5

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie za kwotę ..............................................  złotych brutto

słownie : ..............................................................................................................................., w tym podatek VAT wynosi ..................................... złotych.

    - Za roboty podlegające wykonaniu wynagrodzenie  będzie realizowane w formie ryczałtowej

    - Zamawiający przewiduje rozliczenia za częściowe wykonanie robót zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 6 i rozdziale III SIWZ.

    - Podstawą rozliczenia całkowitego wykonania robót i wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru robót sporządzony przez komisję Zamawiającego zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 11 niniejszej umowy.

    - Zapłata za faktury następować będzie z wykorzystaniem terminu odroczonej  zapłaty  - do 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego sprawdzonej i zatwierdzonej faktury przez Inspektora Nadzoru.

    - Należności za wykonane roboty będą regulowane z konta Zamawiającego w formie przelewu na rachunek Wykonawcy :

Bank : ...............................................................................................

Nr rachunku : ..................................................................................

§ 6

Zamawiający przewiduje rozliczenia  wykonanych robót w następujący sposób :

  - fakturowania wykonawca dokona po zakończeniu części robót przewidzianych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, pod warunkiem że  dana część przedmiotu zamówienia będzie odebrana bez usterek,

  - nie przewiduje się zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp,

  - cena wykonania przedmiotu umowy obejmująca roboty budowlane podana przez wykonawcę w ofercie jest cena ostateczną i nie może podlegać jakimkolwiek podwyżkom. Cena oferty stanowi indywidualne ryzyko wykonawcy,

  - do rozliczeń za wykonanie przedmiotu umowy mają zastosowanie przepisy art. 632 Kodeksu cywilnego,

  - Zamawiający dopuszcza rozliczenia za wykonane części robót. Podstawą do wystawienia faktury będzie harmonogram rzeczowo – finansowy wykonany przez wykonawcę oraz protokół wykonania i odbioru częściowego robót ( świadectwo przejściowe ), pod warunkiem, że suma wartości poszczególnych części i faktur nie może przekroczyć 90 % całkowitej ceny oferty, a ostatnia faktura ( odbiór ) ostatecznego zakończenia i odbioru robót nie może być wystawiona na kwotę mniejszą niż 10 % całkowitej ceny oferty,

  - ostateczne rozliczenie nastąpi po wykonaniu całości przewidzianych do wykonania robót objętych niniejszym postępowaniem i spełniać będzie warunki jego przeznaczenia oraz Zamawiający uzyska decyzję pozwolenia na użytkowanie,

  - protokół częściowego wykonania robót ( świadectwo przejściowe ) podlegać będzie zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu i upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego,

§ 7

      - Wszystkie podstawowe materiały budowlane muszą posiadać aktualne certyfikaty,     świadectwa jakości, atesty itp. które należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej.

      - Zamiana materiałów  przewidzianych do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy w stosunku do materiałów przewidzianych w  dokumentacji technicznej będzie możliwa pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody  Zamawiającego.

      - Zamawiający w kwestii zmiany materiałów jest zobowiązany zająć stanowisko w przeciągu 4  dni od dnia otrzymania zapytania Wykonawcy.

§ 8

Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu  umownego z tygodniowym wyprzedzeniem, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem:

  - okoliczności, których nie można było przewidzieć,

  - przyczyn zależnych od Zamawiającego,

  - siły wyższej

Termin realizacji przedmiotu umowy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody.

§ 9

1.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty siłami własnymi, poza następującymi robotami, które wykona za pomocą podwykonawcy:

2.	Zawarcie umowy przez Wykonawcę na wykonanie robót wymienionych w SIWZ  z podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego i nastąpić może tylko i wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w art.6471 KC w trybie niżej określonym :

- zawarcie  umowy pomiędzy   wykonawcą, a  podwykonawcą  wymaga formy pisemnej,

- Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu 1 egzemplarz projektu umowy z podwykonawcą.
Projekt umowy wymaga akceptacji zamawiającego. Treść projektu umowy z podwykonawcą (co do rodzaju robót, terminów, warunków płatności i innych postanowień) powinna być zgodna z zapisami w tym względzie określonymi w umowie z zamawiającym;

- Zaakceptowany przez  Zamawiającego projekt umowy stanowi dla Wykonawcy podstawę jej zawarcia  z  podwykonawcą.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia umowy lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Zamawiający może uzależnić wyrażenie zgody na zawarcie umowy                  z podwykonawcą od dokonania odpowiednich zmian w umowie Wykonawcy                 z Podwykonawcą oraz w niniejszej umowie.

3. Po wykonaniu robót podwykonawca oświadczy, że roboty budowlane są wykonywane przy zastosowaniu materiałów ( urządzeń itp.), do których podwykonawca posiada prawo własności, i że prawo to nie jest obciążone prawami osób trzecich, oraz że nie toczy się w związku z tym żadne postępowanie sądowe lub egzekucyjne.

§ 10

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy będą kary umowne.

2.  Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

A. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu prac, o których mowa w §1 niniejszej umowy lub usunięciu wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5.

B. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

    - za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu lub wykonaniu przedmiotu umowy,  spowodowane przyczynami zawinionymi przez Zamawiającego – karę umowną w wysokości 0,1.%  wynagrodzenia brutto określonego w § 5.

    - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez  Zamawiającego – karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy poniesiona szkoda przewyższa zapłaconą karę umowną.

§ 11

- Zamawiający wskazuje następujące osoby procesu inwestycyjnego na budowie, które będą powołane pisemnie i wpisane do Dziennika Budowy:

  - Kierownik Budowy  – Pan ................., posiadający uprawnienia budowlane nr .......................

  - inspektor nadzoru – Pan ..................... posiadający uprawnienia budowlane nr ................

  - inspektor nadzoru – Pan ..................... posiadający uprawnienia budowlane nr ................

  - inspektor nadzoru – Pan ..................... posiadający uprawnienia budowlane nr ................

- Przedstawicielem Zamawiającego na budowie oraz jego reprezentantem jest ………………………………………………………………… pełniący funkcję Inżyniera Kontraktu i działający na podstawie odrębnej umowy z Zamawiającym.

- Przedstawicielem Wykonawcy jest:

- Kierownik budowy Pan.......................................... posiadający uprawnienia budowlane ....................... powołany pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy lub innego dokumentu budowy.

- Przedstawiciel Wykonawcy na budowie  będzie zgłaszał pisemnie wpisem do Dziennika Budowy gotowość robót do odbioru.

- W przypadku konieczności dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o  wykonaniu tych robót w celu dokonania odbioru częściowego w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i przedłoży Inspektorowi  Nadzoru niezbędne do dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczęciem odbioru robót. Z odbioru częściowego robót sporządzany będzie protokół.

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót  – w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru przez wykonawcę potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

6. Powiadomienie wykonawcy o przystąpieniu do odbioru nastąpi na co najmniej 5 dni robocze przed dniem odbioru.

7. Przed  odbiorem końcowym, Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności zaświadczenia właściwych jednostek i organów, dokumentację powykonawczą oraz niezbędne świadectwa kontroli jakości materiałów, będących przedmiotem odbioru

8. Jeżeli w trakcie odbiorów  zostaną stwierdzone wady lub usterki to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

      - jeżeli usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia usterek

      - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia , Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

9. Ponadto Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu ich usunięcia,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby nadmiernych kosztów,  Zamawiający może  obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady są nieistotne i umożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

10 .Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadliwych robót.

11. Do dokonania odbioru końcowego Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego przedmiotu umowy, która sporządzi protokół odbioru końcowego (dalej: protokół odbioru), który powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, a w szczególności:

  - oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu,

  - datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

  - oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,

  - wykaz dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę,

  - wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności zgodności ich wykonania z umową i dokumentacją wykonawczą,

  - wykaz  ujawnionych wad lub usterek,

  - decyzję Zamawiającego co do terminu usunięcia ujawnionych usterek,

  - oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy oraz innych osób uczestniczących w odbiorze,

  - podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze.

§ 12

Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca sporządzi zestawienie końcowe wykonanych prac i zestawienie faktur wystawionych w trakcie realizacji inwestycji.

§ 13

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane.                     Termin gwarancji wynosi 3  lata  (materiały, urządzenia - zgodnie z gwarancją producenta) i liczy się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty budowlane.                         Termin rękojmi wynosi 3 lata i liczy się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający poinformuje  o tym Wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki  (ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi) w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

- W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 10 niniejszej umowy oraz powierzyć usunięcie wad    osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 14

1.  Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w dniu jej zawarcia w wysokości stanowiącej 3 % całkowitej ceny ofertowej tj................. zł w formie ......................

- Strony postanawiają, że 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym robót, natomiast 30 % należnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy co stanowi kwotę ............. zł pozostanie w dyspozycji Zamawiającego, jako zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości.

- Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy zabezpieczenia w trakcie jego utrzymywania.

§15

            - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

            - Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy    postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w trakcie zawierania umowy, albo zmiana będzie dla Zamawiającego korzystna.

§ 16

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy :

- w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął realizację robót w terminie określonym w § 2  bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż           1 miesiąc.

- gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów Inspektora Nadzoru,

- Wykonawca wykonuje roboty w sposób niezgodny z umową i pomimo wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania.

W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 2 – 5, odstąpienie nastąpi  z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

    - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy  Wykonawca przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy,

    - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,

    - Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być  wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

    - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada,

    - Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

§ 17

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Strony poddają spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

§ 18

Umowę niniejszą sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

§ 19

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

- dokumentacja projektowa

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- oferta Wykonawcy,

- harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania i rozliczania robot,

- Plan bioz opracowany na potrzeby wykonania robót budowlanych.

Zamawiający					                  Wykonawca

Załącznik Nr 5

DOKUMENT GWARANCYJNY

Karta gwarancji jakości wykonanych robót sporządzona w dniu ………………………..

Zamawiający ………………………………….

Wykonawca ……………………………………

Umowa Nr …………………………………. z dnia ………………………………………..

Przedmiot umowy …………………………………………………………………………….

Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, będącego przedmiotem gwarancji: …………………………………………………………………………………………………

Przedmiot gwarancji obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane, zamontowane urządzenia i użyte materiały wykonane w ramach wymienionej umowy.

Data odbioru końcowego: ……………………………………………………………………..

Warunki gwarancji jakości:

- Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z dokumentacja projektową, umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.

- Okres gwarancji jakości na wykonane roboty (łącznie z zainstalowanymi urządzeniami i wyposażeniem), wynosi …. miesiące(cy) od dnia spisania protokołu odbioru końcowego. Lub np. okres gwarancji wynosi:

  - na roboty budowlane ….. miesięcy

  - na zainstalowane urządzenia i wyposażenie wg gwarancji udzielonej przez producenta pod warunkiem załączenia dokumentów gwarancyjnych producenta; w razie nie załączenia dokumentów gwarancyjnych producenta ……. miesięcy.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości – m upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………

Przyjmujący gwarancję jakości – upoważniony przedstawiciel Zamawiającego:

……………………………………………………………………………………