Załącznik Nr 5 do SIWZ ZP 341/2/2011

UMOWA NR ZP 342/   /2011

Zawarta w dniu ..................... 2011 r. pomiędzy Gminą Międzyzdroje, z siedzibą w Międzyzdrojach, przy ul. Książąt Pomorskich 5, reprezentowaną przez :

Burmistrza Międzyzdrojów – Leszka Dorosza

Przy udziale Skarbnika Gminy – Agnieszki Francukiewicz, zwaną w dalszej części umowy

„Zamawiającym”

a………………………………….

REGON….

NIP…….

KRS…..

Reprezentowanym przez:

………………………………..

Zwanym a dalszej części umowy „Wykonawcą”

w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest wykonanie w generalnym wykonawstwie, zgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi Normami, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zasadami bezpieczeństwa dla korzystających z drogi, robót polegających na całorocznym remoncie cząstkowym dróg i ulic o nawierzchniach bitumicznych  na terenie gminy Międzyzdroje:

a) masą bitumiczną „na gorąco” z otaczarki i  z recyklera w ilości ok. 132 m2 w tym o grubości > 4 cm polegający na:

- obcięciu krawędzi uszkodzenia na głębokość najgłębszego uszkodzenia    umożliwiającą  wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury   geometrycznej o pionowych ściankach

- usunięciu (wykucie lub wyfrezowanie) uszkodzonych fragmentów  nawierzchni,

- usunięciu wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- dokładnym oczyszczeniu dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, 
  piasku i pyłu.

- spryskaniu dna i boków naprawianego miejsca  szybkorozpadową kationowa emulsją asfaltową 
  w ilości 0,5 l/m2  (boki można obkleić  samoprzylepną taśmą kauczukowo-asfaltową)

- rozłożeniu mieszanki mineralno-asfaltowej przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz 
  listew profilowych.

- dokładne zagęszczenie wbudowanego materiał walcem lub zagęszczarką płytową.

- uprzątnięciu remontowanego miejsca z niewykorzystanego rumoszu oraz innych nieczystości

b) masą bitumiczną „na gorąco” z otaczarki i z recyklera w ilości ok. 200  m2 w tym o grubości do 4 cm polegający na:

- obcięciu krawędzi uszkodzenia na głębokość najgłębszego uszkodzenia    umożliwiającą  wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury   geometrycznej o pionowych ściankach

- usunięciu (wykucie lub wyfrezowanie) uszkodzonych fragmentów  nawierzchni,

- usunięciu wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- dokładnym oczyszczeniu dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, 
  piasku i pyłu.

- spryskaniu dna i boków naprawianego miejsca  szybkorozpadową kationowa emulsją asfaltową 
  w ilości 0,5 l/m2  (boki można obkleić  samoprzylepną taśmą kauczukowo-asfaltową)

- rozłożeniu mieszanki mineralno-asfaltowej przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz 
  listew profilowych.

- dokładne zagęszczenie wbudowanego materiał walcem lub zagęszczarką płytową.

- uprzątnięciu remontowanego miejsca z niewykorzystanego rumoszu oraz innych nieczystości

W zależności od tekstury naprawianej nawierzchni należy zastosować odpowiednie uziarnienie grysu (od 2 do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm).

Zakres robót remontowych ustalany będzie każdorazowo przed ich wykonaniem. Wykonawca 
zobowiązuje się do reakcji i wykonania zleconego remontu na wezwanie Zamawiające w ciągu 24 h.

Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych remontów należy do obowiązków Wykonawcy.

Materiał Wykonawcy jest materiałem nowym, na który Wykonawca dostarcza   świadectwa jakości – zabrania się pozyskiwania masy bitumicznej z recyklingu.

Zamówienie powyższych robót w ilości nie powodującej osiągnięcie wynagrodzenia za cały przedmiot zamówienia nie uprawnia Wykonawcy do żądania zamówień uzupełniających, dodatkowych lub innych, a także roszczeń o wypłacenie w całości wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście zlecone i wykonane usługi.

Okres gwarancji jakości wynosi 12 miesięcy.

§ 2

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

            - Wykonawca zobowiązuje się realizować prace budowlane z należytą starannością,  zgodnie z projektem technicznym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i innymi obowiązującymi przepisami i normami.

            - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych, wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z projektem, specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą Wykonawcy.

            - Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z obowiązującymi normami lub z aprobatą techniczną.

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

            - W przypadku stwierdzenia, że wbudowywane materiały są niezgodne z umową Zamawiający ma prawo wymagać od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usunięcia i ponownego wykonania robót z materiałów właściwych. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający zleci wykonanie powyższych czynności osobie trzeciej i potrąci poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, będzie dochodził jej zwrotu na zasadach ogólnych.

            - Do obowiązków i na koszt Wykonawcy należy:

  - zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy,

  - ubezpieczenie placu budowy,

  - zabezpieczenie właściwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów związanych z realizacją zadania

  - likwidacja skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy w tym naprawy dróg i ulic zniszczonych w czasie trwania robót przez środki transportu i maszyny budowlane, zatrudnione na budowie oraz pojazdy korzystające z objazdów,

  - opłaty za składowanie odpadów

  - inne obowiązki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej.

- Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany przywrócić na swój koszt teren budowy do stanu pierwotnego.

- Wykonawca zamówienie zrealizuje bez udziału podwykonawców.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na placu budowy 
 lub wyrządzone w związku z wykonaniem przedmiotu umowy aż do chwili zakończenia prac i 
 odebrania przez Zamawiającego, w szczególności za szkody wyrządzone osobom trzecim lub 
 Zamawiającemu, oraz za szkody powstałe w uprawach rolnych lub zieleni. Zgłoszenie szkody po 
 zakończeniu i odebraniu przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 
 odpowiedzialności za wyrządzone szkody.

§ 3

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Sukcesywnie do 31 grudnia 2011 r. Terminy realizacji poszczególnych zadań ustalane będą w zleceniu w zależności od jednorazowego zakresu.

§ 4

OSOBY WYZNACZONE DO WSPÓŁDZIAŁANIA PRZY REALIZACJI UMOWY

- Koordynatorem prac objętych niniejszą umową będzie pracownik ………………….

- Kierownikiem robót będzie p …………………………..

§ 5

WARTOŚĆ UMOWY

.................. zł. netto

.................. zł …… % VAT

.................. zł brutto

(słownie brutto: ........................................................................................................................................)

zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Lp. | Zakres | Jedn. miary | Ilość Szacunkowa | Cena jedn. | Wartość netto | Stawka VAT | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wypełnienie ubytków masą bitumiczną „na gorąco” zotaczarki i z recyklera o grubości > 4 cm | 1 m2 | 132 |  |  |  |  |  |
| 2. | Wypełnienie ubytków masą bitumiczną „na gorąco” z otaczarki i z recyklera o grubości do 4 cm | 1 m2 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |

§ 6

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Rozliczenie realizacji niniejszej umowy następować będzie w okresach miesięcznych. Podstawą rozliczenia będzie faktyczna ilość wykonanych usług przemnożona przez ceny jednostkowe ujęte w tabeli w §5 umowy.

- Faktura będzie płatna przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w terminie 21od daty wpływu faktury i przyjęcia jej do realizacji przez zamawiającego.

3.   Za przyjęcie faktury przez zamawiającego uważa się bezusterkowe wykonanie robót potwierdzone

przez inspektora nadzoru.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto wykonawcy wskazane na fakturze przy czym

za datę otrzymania ww. zapłaty przez wykonawcę uważa się datę potwierdzająca przelew bankowy.

§ 7

## KARY UMOWNE

- Strony ustalają, że obowiązujące między nimi formy odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne:

  - za zwłokę w przekroczeniu umownego terminu wykonania poszczególnych zleceń w wysokości 0.5% liczonych od ceny netto wynikającej z rozliczenia zlecenia za każdy dzień zwłoki,

  - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto,

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zwłokę z zapłatą faktury odsetki ustawowe od  wartości zaległej faktury netto, za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.

§ 8

ODBIÓR ROBÓT

- Strony postanawiają, że przedmiotem poszczególnych odbiorów będą prace wykonane w danym miesiącu.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru robót do czasu usunięcia wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie lub zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

3.  Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość kosztów z tym związanych; w razie nie usunięcia wad w terminie, Zamawiający zleci zastępcze wykonanie robót innemu wykonawcy, a ich koszt obciążający Wykonawcę pokryje z należności Wykonawcy lub będzie dochodził jej zwrotu na zasadach ogólnych.

- Termin usuwania wad zostanie wyznaczony przez Zamawiającego z uwzględnieniem czasu niezbędnego na usunięcie wad.

- Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte do usunięcia wad.

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru.

§ 9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie:

  - wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, pod warunkiem, że roboty te zostały wykonane prawidłowo.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca na swój koszt zabezpieczy przerwane roboty w zakresie niezbędnym dla zachowania warunków bezpieczeństwa,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez siebie dostarczonego lub wzniesionego,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

      - dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

      - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 10

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

- W  sprawach nieuregulowanych  niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego o ile Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.

- Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy będzie rozpatrywał właściwy  dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 11

FORMA UMOWY

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 
z których każdy stanowi oryginał, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, trzy egzemplarze Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA