ZP 03/05/2010

Międzyzdroje 02.06.2010r.

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku ze złożonymi pytaniami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

Nazwa zadania: Budowa budynku mieszkalno – usługowego oraz  rozbiórka budynków istniejących, kolidujących z projektowaną inwestycją na działkach o numerach 596/2, 596/3, 593/1, 593/2, 593/3 w Międzyzdrojach przy ulicy C.K. Norwida 7. Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz warunkami decyzji Starosty Kamieńskiego nr 479/2007 z dnia 12.10.2007r. o pozwoleniu na budowę oraz aneksem.  Numer sprawy: ZP 03/05/2010

Pytanie 1

W przedmiarze robót brak jest balustrad klatki schodowej. Proszę o wyjaśnienie, czy należy je uwzględnić ?

Odpowiedź

Tak, prosimy o uwzględnienie balustrad klatki schodowej przy wycenie robót.

Pytanie 2

W opisie jest informacja o drzewach które należy usunąć. Proszę o wyjaśnienie kto pokryje koszty z tym związane ?

Odpowiedź

Koszt usunięcia drzew pokryje Wykonawca.

Pytanie 3

Czy Zamawiający przewiduje w przypadku braku zapłaty za faktury Wykonawcy w terminie płatności możliwość przesunięcia terminu wykonania robót ?

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje możliwości przesunięcia terminu wykonania robót.

Pytanie 4

Czy etapy robót do odbioru będzie mógł określić Wykonawca?

Odpowiedź

Wykonawca przed podpisaniem umowy zostanie wezwany do przedstawienia harmonogramu realizacji robót, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, będzie on stanowił załącznik nr 1 do umowy. Ujęte w harmonogramach części realizowanego obiektu powinny być wyodrębnione w sposób umożliwiający ich przyjęcie. W przypadku wątpliwości czy dane roboty stanowią wyodrębnioną część rozstrzygnięcie należy do Zamawiającego. ( załącznik nr 9 wzór umowy )

Pytanie 5

Czy w przypadku szybszej realizacji niż wynikać to będzie z harmonogramu Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na opłacenie zrealizowanych szybciej robót ?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż faktury częściowe płatne będą w terminie 14 dni od daty wpływu faktury po odbiorze robót danego etapu i ich przyjęciu do realizacji przez Zamawiającego.

( załącznik nr 9 wzór umowy )