**Załącznik nr 1**

**Formularz oferty**

**na wykonanie zadania/usługi polegającej na opracowaniu**

**dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa intermodalnego centrum przesiadkowego z parkingiem oraz świetlicą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą w Wapnicy” na działce nr 196/1 obręb Wapnica.**

1. **Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy:**

nazwa firmy (imię i nazwisko) …………………………………………………

ulica ………… nr domu ………

kod ……… miejscowość …………………

tel.: ……………………….. fax: …………………

NIP……………………REGON: ……………………

Konto bankowe: ……………………………………

**Wskazanie osoby do reprezentacji ……………………i kontakt tel. …………… e-mail: ………………………**

1. **Przedmiot usługi:**
2. Przedmiotem usługi jest:

**wykonanie zadania/usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa intermodalnego centrum przesiadkowego z parkingiem oraz świetlicą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą w Wapnicy” na działce nr 196/1 obręb Wapnica., zgodnie SZCZEGÓŁOWYM ZAKRESEM PRAC PROJEKTOWYCH, stanowiących zał. nr 1 do umowy):**

1. Szczegółowy opis działań, zgodnie **Wykazem Wycenionych Elementów Rozliczeniowych**, stanowiącym zał. nr 2 do umowy):
2. **Cena oferty:**

Cena netto: ……………zł. (słownie: ......................................................................................)

Podatek VAT w wysokości ……..%: ……………….... zł (słownie: ...........................................)

Cena brutto: ………………………… zł.

(słownie: ............................................................................................................. )

zgodnie z załączonym do niniejszej oferty wypełnionym Wykazem Wycenionych elementów Rozliczeniowych.

1. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia w następujących terminach
2. Etap I: opracowanie, przekazanie i prezentacja Zamawiającemu koncepcji: 30 kalendarzowych dni od daty podpisania umowy (dd.mm.rrrr);
3. Etap II: opracowanie i przekazanie Zamawiającemu Projektu budowlanego wraz z Przedmiarem robót, Specyfikacja techniczną Wykonania i Odbioru Robót, Kosztorysem Inwestorskim – 140 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy (dd.mm.rrrr);
4. Etap III: uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – 180 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy (dd.mm.rrrr).

**V**. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia wyszczególnionym w załączniku nr 1 do umowy oraz załącznikiem nr 2 do umowy i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

**VI**. Wyrażam zgodę na wskazane terminy płatności w § 3 projektu umowy w rozliczeniach z Zamawiającym.

**VII**. Integralnymi załącznikami niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego są: wszystkie dokumenty, oświadczenia, informacje oraz załączniki wymagane w zapytaniu ofertowym w szczególności wypełniony .

Miejscowość …………………… dnia …………..

…………………………………………………………..

(pieczęć i podpis osób uprawnionych do reprezentacji)