UMOWA NR  ZP 342/     /2007

W dniu          2007 r. pomiędzy Gminą Międzyzdroje z siedzibą w Międzyzdrojach przy ulicy Książąt Pomorskich 5, reprezentowaną przez:

Burmistrza Międzyzdrojów – Leszka Dorosza

Przy udziale Skarbnika Miasta – Wandy Konarzewskiej, zwanym w dalszej części umowy  “Zamawiającym”

A …………………………………………………………………………………………………

nr identyfikacji podatkowej NIP ……………….. , REGON: ………………………….

reprezentowanym przez

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą ”

na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 10 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z póź. zm.) , pomiędzy:

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace projektowe polegające na opracowaniu dokumentacji technicznej dla inwestycji polegającej na budowie hali targowej na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 70/23 i 70/27 obręb 20 położonych przy ulicy Bohaterów Warszawy w  Międzyzdrojach z przyłączami : elektroenergetycznym, gazowym, wodociągowym, kanalizacyjnym, telekomunikacyjnym  złożonej m.in. z projektu budowlano-wykonawczego wraz z przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi  wraz z kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz.   2072 ) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót  budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym ( Dz. U. Nr 130, poz. 1389 ).

- W/w dokumentacja projektowa winna składać się z następujących opracowań:

1)Projektów budowlanych wraz z pozwoleniem na budowę  – 6 egzemplarzy

  - Projektów wykonawczych – 6 egzemplarze,

  - Kosztorysu inwestorskiego – 1 egzemplarz

  - Przedmiarów robót – 6 egzemplarze

  - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 6 egzemplarzy.

  - Wykonawca opracuje 1 kpl. dokumentacji w wersji elektronicznej.

§ 2

1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy, w terminie jednego tygodnia od daty podpisania umowy następujące materiały i dokumenty, niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej:

1 ) tytuł prawny uprawniający Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

2. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego upoważnienia Wykonawcy                                  do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.

§ 3

- Wykonawca wykona wtórnik do celów projektowych.

- Wykonawca  opracuje wniosek o ustalenie warunków zabudowy  zgodnie z ustawą z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80, poz. 717)(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635) i uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

- Wykonawca Sporządzi projekt budowlany zgodnie z „ Koncepcją budowy hali targowej” stanowiącą załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca wykona badania podłoża gruntowego dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowej

- Wykonawca opracuje projekt monitoringu dla projektowanej inwestycji.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej zgodnie                    z umową, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

§ 4

Wykonawca zaopatrzy dokumentację projektową w wykaz opracowań, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej i jest wydawana w stanie zupełnym ze względu                  na cel oznaczony w umowie. Wykaz opracowań i pisemne oświadczenie stanowią integralną część przekazywanej dokumentacji projektowej.

§ 5

- Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy .

- Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia prac               do odbioru przez Wykonawcę. Z czynności odbioru Zamawiający sporządza protokół              w dwóch egzemplarzach, z których jeden, po podpisaniu przez obie strony, Zamawiający wręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ewentualnych braków wskazanych                         w protokole odbioru w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu, chyba że strony ustalą inny termin.

- Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych                        i prawnych dokumentacji projektowej.

§ 6

- Wynagrodzenie ustala się na kwotę netto …………………zł + należny podatek VAT            ( słownie:   ………………………………………………..+ należny podatek VAT ).

- Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie przedłożonej faktury w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego przez bank dokonujący przelewu.

- Należność płatna będzie po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy, przelewem          na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

§ 7

Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej zakończy się wraz                z okresem rękojmi na roboty budowlane wykonane na jej podstawie.

§ 8

O zauważonych wadach Zamawiający zawiadamia Wykonawcę niezwłocznie po ich wykryciu.

§ 9

- W przypadku stwierdzenia braków lub wad dokumentacji projektowo – kosztorysowej zostaną one wykazane w protokole, a Zamawiający ma prawo wg swego wyboru:

- nie przyjąć dokumentacji projektowo – kosztorysowej kierując ją do poprawy przez Wykonawcę,

- przyjąć dokumentację projektowo – kosztorysową w części , określając wysokość zapłaty

- przyjąć dokumentację projektowo – kosztorysową wyznaczając termin usunięcia wad.

- Dokumentacja projektowo – kosztorysowa odbiegająca od przyjętych obustronnie rozwiązań techniczno – materiałowych lub niekompletna zostanie zwrócona Wykonawcy bez uregulowania należności, a w przypadku przekroczenia terminu przekazania jej Zamawiającemu, zostaną naliczone kary umowne za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

§ 10

Za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiającą wykorzystanie dokumentacji projektowej w całości lub w części na potrzeby realizacji inwestycji.

§ 11

Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną:

- za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % ustalonego wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy.

2.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,                       w wysokości 10 % wynagrodzenia  brutto za cały przedmiot  umowy,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy            w wysokości 10% wynagrodzenia za cały przedmiot umowy brutto,

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy, każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu wykonania,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi                 w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszej umowie, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie .

3.   Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki ustalonych za każdy rozpoczęty       dzień  zwłoki staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio, w każdym z tych dni.

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego     wysokość kar umownych.

§ 12

Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 13

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania dzieła w całości lub w części innym osobom ani dokonać cesji praw wynikających z umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Wykonawca pełni nadzór autorski nad realizacją inwestycji.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy,       a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawa budowlanego.

§ 15

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa                   dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                               WYKONAWCA