UMOWA  O  ROBOTY   BUDOWLANE

NR       ZP/342/ /2007

Zawarta w dniu      2007r. roku pomiędzy Gminą Międzyzdroje, z siedzibą                                   w Międzyzdrojach, przy ul. Książąt Pomorskich 5, reprezentowaną przez:

###### Burmistrza Międzyzdrojów -  Leszek Dorosz

Przy udziale Skarbnika Gminy – Wandy Konarzewskiej , zwaną w dalszej części umowy          „ Zamawiającym ”

a

…………………………………………………………………………………………………………………………zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

Postanowienia ogólne

§ 1

Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem terenu, na którym będą realizowane roboty budowlane polegające na budowie placu zabaw  przy Przedszkolu Miejskim w Międzyzdrojach przy ul. Myśliwskiej 13 , działka nr 272 obręb 19

§ 2

Umowa zostaje zawarta na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163  z p. zm).

Przedmiot umowy

§ 3

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą                      „ Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw  przy Przedszkolu Miejskim w Międzyzdrojach przy ul. Myśliwskiej 13 , działka nr 272 obręb 19  obejmujące ułożenie bezpiecznych nawierzchni elastycznych i utwardzeń z betonowej kostki chodnikowej oraz montaż urządzeń do zabawy  ”  zgodnie z projektem placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Międzyzdrojach i SIWZ oraz zgodnie ze złożoną ofertą.

Termin realizacji umowy

§ 4

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia nastąpi nie później, niż pięć dni od daty podpisania umowy.

2.Termin zakończenia realizacji umowy nastąpi w terminie  do dnia 31 sierpnia 2007 roku.

Wynagrodzenie

§ 5

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi brutto …………………zł  ( słownie: ………………………………………………./100gr.  )

§ 6

1. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po dokonaniu przez zamawiającego odbioru końcowego, zaś zapłata nastąpi w terminie 21 dni od daty wpływu faktury i przyjęcia jej do realizacji przez zamawiającego.

2. Za przyjęcie faktury przez zamawiającego uważa się bezusterkowe wykonanie robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto wykonawcy wskazane na fakturze przy czym za datę otrzymania ww. zapłaty przez wykonawcę uważa się datę potwierdzająca przelew bankowy.

Obowiązki wykonawcy

§ 7

1. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania placu budowy w terminie, o którym mowa                  w § 4 ust. 1, oraz jego odpowiedniego zabezpieczenia, a także przystosowanie do potrzeb prac budowlanych.

2. Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu o tym Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia urządzeń infrastruktury komunalnej                 dla potrzeb prac budowlanych.

§ 8

Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, oraz jakość wykonanych robót i użytych materiałów będzie odpowiadała obowiązującym normom lub udokumentowana zostanie właściwymi atestami, aprobatami technicznymi i badaniami prób.

§ 9

Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby dopuszczone do używania w budownictwie w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, urządzenia i wyposażenie dopuszczone do używania przez Urząd Dozoru Technicznego.

§ 10

1. Do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca użyje własnych materiałów , maszyn

i urządzeń.

2. Materiały i urządzenia zastosowane na budowie powinny odpowiadać wymogom wyrobów

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

3.Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru certyfikatów,

atestów, dopuszczeń lub aprobat technicznych na materiały i urządzenia zastosowane na

budowie zgodnie z normami ich przechowywania i prowadzenia ewidencji.

4.Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały

wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów

Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.

§ 11

Strony ustalają , że Wykonawca będzie wykonywał osobiście cały zakres robót.

§ 12

W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym                      od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował wszelkie urządzenia pomocnicze                           i materiały w sposób nie powodujący kolizji, usuwał zbędne materiały, odpady i śmieci.                        Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy i przekazać                  go Zamawiającemu na odbiór robót.

§ 13

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 14

Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzednich paragrafach niniejszej umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki:

- informowanie Inspektora nadzoru o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora nadzoru, zobowiązany będzie na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji, naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

Zabezpieczenie wykonania umowy

§ 15

1. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy wynosi 3% wynagrodzenia ustalonego w § 5 umowy i ……………………….złotych ( słownie: …………………. złotych        /100gr. ).

§ 16

- Strony postanawiają, iż w razie niewykonania lub nienależytego wykonanie zobowiązania  naliczane będą kary umowne.

2.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę  w wykonani przedmiotu umowy w ustalonych w § 4 terminach zakończenia poszczególnych etapów zamówienia, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, ustalonego w niniejszej umowie , za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi                                     w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia ustalonego w umowie

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego

wysokość zastrzeżonej kary umownej.

4.Kary umowne , odszkodowanie oraz zapłata sumy , o której mowa w ust. 1 wzajemnie się

nie wykluczają .

5.Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne :

a/ za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy w wysokości 10 %

wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie.

Odbiór robót

§ 17

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru będzie kompletnie wykonany i zakończony przedmiot umowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru  robót pisemnie .

- Potwierdzenie ustosunkowania się przez Inspektora nadzoru  w terminie 7 dni od daty dokonania pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu odbioru robót oznaczać będzie osiągnięcie gotowości  do odbioru w dacie złożenia pisma.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora nadzoru odbioru robót  zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady Zamawiający, oprócz kar umownych , o której mowa w § 16 może :

1/ jeżeli wady nadają się do usunięcia zamawiający:

  - odmówi odbioru do czasu ich usunięcia,

  - żądać ich usunięcia , wyznaczając w tym celu wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem , że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy,

2/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący

zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim;

- zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne,

- jeżeli wady nie są istotne , Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie w odpowiednim stosunku, w zależności od zakresu wad od 1 do 10% wynagrodzenia brutto,

- to samo dotyczy wypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

§ 18

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad i usterek.

- Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie odbioru

1/ czynności odbioru nie mogą trwać dłużej niż 7 dni,

2/ Wykonawca dostarczy na dzień odbioru jako załącznik do protokołu niezbędne

dokumenty, a w szczególności:

a/ protokoły odbioru technicznego przez wymagane przepisami służby, atesty,

certyfikaty, aprobaty techniczne. Świadectwa dopuszczenia do urządzenia

i wyposażenia zastosowane do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z

Polskimi Normami oraz pisemną gwarancją zgodnie z paragrafami niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad                    i usterek oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót. Zamawiający wyznacza także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót, po upływie gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawnione zostaną wady lub usterki, aż do czasu ich usunięcia.

Rękojmia za wady i gwarancja jakości

§ 19

1.  Strony postanawiają, że uprawnienia z tytułu rękojmi wynoszą 3 lata.

2. Wykonawca udziela zamawiającemu rocznej gwarancji na roboty budowlane .

### Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy

§ 20

1. Jeżeli wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem przedmiotu tak dalece ,

że nie jest prawdopodobne ,żeby zdołał ją ukończyć w czasie umówionym , Zamawiający

może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem

terminu do wykonania przedmiotu umowy - § 16 ust.2 pkt. c.

2. Jeżeli wykonawca wykona przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową ,

zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu

odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może

od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie umowy innej osobie

na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy - § 16 ust. 2 pkt. c.

3. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy za zgodą stron.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w razie wystąpienia istotnych

zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku

wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części

umowy.

5. Zamawiający ma prawo rozwiązana umowy jeżeli :

- zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

- wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 15 dni,

- sposób realizacji umowy, a zwłaszcza zatrudnianie podwykonawców, co do których zamawiający zgłosił uzasadniony sprzeciw, wykonywanie umowy z usterkami                           i niezgodnie ze sztuką budowlana, oraz nieprzestrzegania innych postanowień umowy.

- wykonawca zalega z płatnością wynagrodzenia na rzecz podwykonawców. W takim przypadku zamawiający może żądać przywrócenia placu budowy do stanu przed jej rozpoczęciem lub zatrzymać nakłady użyteczne za zapłatą części wynagrodzenia. Postanowienie niniejsze nie wyklucza naliczenia kar umownych i odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Rozwiązanie umowy następuje pod rygorem nieważności w formie pisemnej z   zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia.

7. Przed rozwiązaniem zamawiający może udzielić wykonawcy 7 – dniowego terminu do usunięcia przyczyn rozwiązania umowy.

8. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia

`podpisania protokołu odbioru.

9. Odstąpienia od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem nieważności tego oświadczenia.

10. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia od umowy,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca. Niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni usunie z terenu budowy materiały własne, sprzęt oraz urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

11. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest:

- do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

Postanowienia końcowe

§ 21

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić tylko w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Nie jest możliwe wprowadzenie zmian:

  - które prowadziłyby do zmiany treści oferty złożonego przez wybranego oferenta ,

  - które przy dołożeniu należytej staranności można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana terminu realizacji umowy spowodowana warunkami atmosferycznymi ( klęska żywiołowa ) wymaga udowodnienia,

  - niekorzystnych dla zamawiającego,

  - zawartej umowy, nawet korzystnych dla zamawiającego , jeżeli zmierzają do rozszerzenia zakresu przedmiotowego umowy,

  - zmian podmiotowych umowy.

§ 22

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego właściwym do rozpoznania jest właściwy Sąd Powszechny.

§ 23

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego .

§ 24

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy        i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY 						WYKONAWCA